|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projekt  Immoperium** | **Statusbericht NR. 1** | **08.11.2020** |
| Projektbeginn: 19.10.20  Geplantes Ende: 25.01.21  Projektleiter: Gregor Jaap | Berichtszeitraum:  15.10. – 01.11. | Anlass:  Monatsbericht  Meilenstein |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bereich** | **Status** | **Bemerkung** |
| **Termine** |  | Design Delay |
| **Aufwand** |  | o.k. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Im Berichtszeitraum erwartete Ergebnisse (was hätte erarbeitet werden sollen?)** | **erfüllt / nicht erfüllt** | |
| * Backend grob lauffähig |  |  |
| * Definition of Done |  |  |
| * Tech Stack |  |  |
| * Logo Design |  |  |

|  |
| --- |
| **Begründung von Abweichungen** |
| * Schneller als erwartet |
| * Verlaufsplan gekürzt |

|  |
| --- |
| **Spezielle Anträge:** |
| * Website sichern |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Weiteres Vorgehen** | **Zuständig** |
| * Backend vervollständigen | Ilja |
| * Design beginnen | Lucas |
| * Bug Testing | Sascha |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projektkosten** |  | **Budget** |  | **Aufwand bisher** | **Berichtszeitraum** | **Reserve** |
| Externe |  | 200 |  | 30 | Oktober | 3 |
| Interne |  | 200 |  | 20 | Oktober | 3 |
| **Total** |  | 225h |  | 30 | 3 Monate | 3 |

|  |
| --- |
| **Bemerkungen** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Berichtverfasser:  Gregor Jaap | Empfänger:  Immoperium | Datum nächster Bericht:  08.11.2020 |